## Slide 1
【トピックス】SMARTテスト報告書作成自動化推進に関する報告について
現状、SMARTではテスト報告書作成作業は開発工程の2割を占めている。
この作業は、PGM類型ごとの単体テスト基準がありますが、PGMの難易度とExcelの熟練度より、属人化傾向が高まっている。
それに伴い、若手でも対応できるよう、全てのPGM類型を対象に、生成式AI技術を活用し、ツール化を行う。
本頁では、同様な取り組みを行っている他本部に対して、組織的な連携・展開を目的として、具体的な取り組みについてご報告する。
概
要
ツールのイメージ
SMARTシステムにおけるテスト報告書作業の現状と改善後を以下に記載する。
詳細設計
中間成果物（EXCEL版）
テスト報告書（EXCEL版）
現
状
改
善
後
中間成果物（画面版）
テスト報告書（EXCEL版）
詳細設計
・赤枠が改善対象
0.5人日
1人日
0.5人日
1人日
2人日
テストケース見直し
複雑かつ目視確認
①仕様機能確認
④処理条件確認
②入出力仕様確認
③サブPGMパラメータ確認
2人日
手作業でテスト報告書を作成
⑤ケース表の雛形作成
⑧想定結果の記入
⑥テストケース作成
⑦コア項目の記入
2人日
手作業で別紙を作成
ツールによる自動化
中間成果物改善
ツールによる自動化
成果物改善
成果物チェック
成果物チェック
簡素化
合計
6人日(*)
合計
3人日(*)
単体テスト基準
IPO
テスト報告書
時間 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 26年1月
タスク |  |  |  |  |  |  | 
機能分割
バッチACP
部品
運用開始
オンラインACP
◆PGM類型より、バッチ＝＞オンライン順次にツール化推進を行う。
試行
推進計画
期
待
効
果
テスト報告書自動化に伴い、作業難易度を下げて、テストケース漏れや低級ミスを減少させる。さらに、テスト報告書作成時間を大幅に(20％～50％見込)短縮できる。
  品質・生産性向上
手作業で修正
※工数凡例：難易度高のオンラインACPのテスト計画書作成
テスト報告書
１
２
３
４
①～④のイメージは別紙をご参照

## Slide 2
【別紙】 SMARTテスト報告書作成自動化推進に関する報告について
ツールのイメージ
①PGMパターンを選択
②入出力ファイル選択、テス報告書基本情報設定
③中間成果物作成※編集、削除可能
④最終成果物作成（テスト報告書作成）
■ケース一覧作成
■ケース詳細作成
■ケース詳細シート作成
■ケース一覧シート作成